CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

HỒ SƠ BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG (KCS)
CẦU THÔN KHAI HOANG 2, KM14+363.65

DỰ ÁN: ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐI MỐC 450 (MỐC 456), HUYỆN MÈO VẠC, HÀ GIANG
GÓI THẦU SỐ 9: KM12 - KM24+862.93
Tuân thủ: Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định 207/2026/NĐ-CP & Thông tư 32/2026/TT-BXD

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-01/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Thép thanh CB400-V các loại Ø6..Ø32 (chứng chỉ + thí nghiệm kéo, uốn)
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2:2018
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-02/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Xi măng, cát, đá dăm, nước, phụ gia cho bê tông
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260, TCVN 7570, TCVN 4506
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-03/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Thiết kế cấp phối bê tông 10/20/25/30/35/40MPa, vữa không co ngót 50MPa
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 10306:2014
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-04/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Gối cao su bản thép 350×500×84mm (8 cái)
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: AASHTO M251-92
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-05/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Khe co giãn răng lược, thép tấm không gỉ, bu lông M12
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: AASHTO M297-2006
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-06/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lan can thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thoát nước gang D150
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5408:2007
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Số: BBNT-07/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Đất đắp chọn lọc sau mố, đá dăm đệm
2. Loại công tác: Vật liệu đầu vào (Mã WBS: —)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: QĐ 3095/QĐ-BGTVT
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-08/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Định vị tim mố A0, B0 và góc bệ (tọa độ VN2000)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 1.1)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bảng tọa độ tr.10
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-09/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Hố móng mố M1: cao độ đáy móng, ngàm vào đá gốc ≥ 50cm
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.3)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Thuyết minh 7.1; TC-02
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-10/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Khoan cấy thép neo D32 mố M1 (vị trí, chiều sâu lỗ, thí nghiệm kéo nhổ)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.2)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PD-01
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-11/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn bệ mố M1 (Hold point trước đổ BT)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.4)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-12/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bê tông bệ mố M1
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.5)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-13/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn thân mố, tường cánh M1
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.7)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-14/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bê tông thân mố, tường cánh M1
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.8)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-15/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bệ kê gối mố M1 (cao độ, vị trí tấm đệm)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 2.9)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PD-04
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-16/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Hố móng mố M2: cao độ đáy móng, ngàm vào đá gốc ≥ 50cm
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.3)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Thuyết minh 7.1; TC-02
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-17/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Khoan cấy thép neo D32 mố M2 (vị trí, chiều sâu lỗ, thí nghiệm kéo nhổ)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.2)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PD-01
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-18/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn bệ mố M2 (Hold point trước đổ BT)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.4)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-19/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bê tông bệ mố M2
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.5)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-20/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn thân mố, tường cánh M2
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.7)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-21/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bê tông thân mố, tường cánh M2
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.8)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-22/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bệ kê gối mố M2 (cao độ, vị trí tấm đệm)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 3.9)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PD-04
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN
Số: BBNT-23/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành kết cấu phần dưới (mố M1, M2)
2. Loại công tác: Giai đoạn (Mã WBS: 3.9)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: NĐ 06/2021/NĐ-CP
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-24/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bệ đúc dầm T15m
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 1.5)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ tr.37
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-25/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn + bê tông dầm T đợt 1 (2 dầm)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.2)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995; PT-02..07
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-26/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Cốt thép + ván khuôn + bê tông dầm T đợt 2 (2 dầm)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.3)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995; PT-02..07
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-27/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lắp đặt gối cầu
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.5)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: AASHTO M251-92
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-28/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lao lắp dầm T vào vị trí
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.6)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11823:2017; TC-03
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-29/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Dầm ngang + mối nối dọc bản
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.7)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-30/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lớp phủ bản mặt cầu BT 35MPa + lưới thép D6
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.9)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4453:1995; PT-10
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-31/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Khe co giãn
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.10)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PT-09
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-32/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Gờ lan can + ống thoát nước
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.11)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PT-10
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-33/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lan can thép
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.12)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PT-11
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-34/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Lớp phòng nước + BTNC mặt cầu
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 4.13)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819:2011
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN
Số: BBNT-35/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành kết cấu phần trên
2. Loại công tác: Giai đoạn (Mã WBS: 4.13)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: NĐ 06/2021/NĐ-CP
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-36/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Tường chắn đầu cầu (móng, thân)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.1)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ TC-01..10
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-37/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Đắp đất sau mố, tứ nón (từng lớp ≤20cm, K≥0,95; lòng mố K≥0,98)
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.3)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9436:2012; QĐ 3095
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-38/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Bản quá độ
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.4)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Bản vẽ PD-08
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-39/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Ốp tứ nón BTXM 20MPa
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.5)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: Thuyết minh 7.3
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-40/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Nền, móng, mặt đường hai đầu cầu
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.6)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9436:2012; TCVN 8863:2011
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-41/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Rãnh, gia cố lề, tường hộ lan
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.7)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: THKL mục I
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Số: BBNT-42/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Sơn vạch, biển tên cầu
2. Loại công tác: Công việc xây dựng (Mã WBS: 5.8)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 41:2019/BGTVT
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
Số: BBNT-43/BBNT-KH2

1. Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
2. Loại công tác: Hoàn thành (Mã WBS: 6.2)
3. Thời gian nghiệm thu: Theo tiến độ CPM thực tế
4. Địa điểm thực hiện: Công trình Cầu thôn Khai Hoang 2, Km14+363.65 (Gói 9, Đồng Văn - Mèo Vạc)
5. Thành phần nghiệm thu:
   - Đại diện Tư vấn Giám sát: Kỹ sư Giám sát trưởng & Giám sát hiện trường.
   - Đại diện Nhà thầu thi công: Chỉ huy trưởng công trường & Cán bộ Kỹ thuật QA/QC.
6. Căn cứ nghiệm thu:
   - Hồ sơ thiết kế & Tiêu chuẩn áp dụng: NĐ 06/2021/NĐ-CP
   - Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu: TCVN 11823:2017, TCVN 4453:1995, TCVN 1651:2018.
   - Kết quả thí nghiệm kiểm tra độc lập hợp chuẩn (LAS-XD) đạt yêu cầu.
7. Đánh giá chất lượng: Công việc đã được thi công hoàn thành đúng kích thước hình học thiết kế, cao độ, quy trình kỹ thuật. Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG Chỉ huy trưởng công trường (Ký và ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Kỹ sư Giám sát trưởng (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |